仕様書

- 件名

業務改革に伴うオンライン手続の利用率向上支援業務委託

- 履行場所

区役所内及び受託者の事務所内とする。

- 履行期間

契約締結日から令和9年３月３１日まで

- 業務内容

受託者は区のオンライン化済みの手続について、区が選定した3件程度（別紙1）の手続について、申請フォームの分析や手続に係る事務作業の時間を分析し、手続の申請から通知までのBPR（Business Process Reengineering）の支援を行うこと。受託者は手続のBPRについて、区民からの利便性に加えて、職員の業務効率化の観点も踏まえて、対応すること。

プロジェクト計画書策定

受託者は契約締結後10 営業日以内に、プロジェクト計画書を策定し、区の承認を得ること。プロジェクト計画書にはプロジェクト全体の管理方法などの他、対象手続毎の具体的なスケジュールや作業内容も記載すること。

申請フォームの構築支援

受託者は、以下の作業を行うこと。なお、申請フォームの環境は区で用意する。

現行フォームの分析

区が作成済みの申請フォームについて、区が提供する申請の実績や、所管課へのヒアリングを実施し、フォームの具体的な入力作業や必要な添付書類、関連するその他の手続を整理し、申請全体における非効率な部分や入力処理に時間を要する箇所の整理を行う。また、申請フォームについて申請者の属性情報やフォームの離脱率などを分析し、申請者が自己完結できるようオンライン利用率を向上させる要因を明らかにし、課題とともに整理すること。

フォームの修正支援

現行フォームの分析結果をもとに手続所管部署が行うフォームの修正を支援すること。なお、修正にあたっては後述するBPR伴走支援の結果を踏まえて、手続自体の結合・再配置・単純化を加味したフォームの修正支援を行うこと。

情報発信施策の検討支援

手続の実績や分析結果をもとに、手続所管部署が行う申請フォームの案内やオンライン手続の周知方法について、現行の方式からの変更案について整理すること。なお、変更案については現行の方法からの変更による影響度やリスクを加味した提案を行うこと。

申請率向上の効果測定支援

手続の実績や分析結果をもとに、オンライン申請の向上に係る効果測定の指標設計の支援を行うこと。なお、実施時期を加味して、必要に応じて現状の指標と、フォームの修正や情報発信施策の変更前後での指標を測定することで、実施効果を定量的に測定すること。また、必要に応じて、その結果を踏まえた更なる修正や情報発信施策の提案も行うこと。

オンライン申請の満足度向上施策の検討支援

オンライン利用率の向上と合わせて、オンライン申請した利用者の満足度向上を目的に、現行申請における満足度取得の施策を検討すること。満足度取得に当たっては利用者の回答のしやすさと改善に必要な情報を取得できるかの観点を加味した提案とすること。なお、提案に当たっては区の提供する他の手続でも満足度向上のための施策に展開できることを加味すること。

BPR伴走支援

受託者は、以下の作業を行うこと。

現行業務の整理

対象事務の所管課へのヒアリングを実施し、手続の具体的な作業内容や根拠規定、必要な申請項目及び添付書類、手続フロー図及び関連するその他の手続を整理し、類似手続を含む事務全体における非効率な部分や処理に時間を要する箇所を整理し、BPR案の検討に向けた情報収集を行う。原則として、ヒアリングは対面で行い、手続に関連する紙の書類や物品、営造物等を直接確認する必要がある場合は、当該物が存在する現場に赴き、現物を確認するものとする。

BPR（業務プロセス改善）の提案

手続所管ヒアリングを踏まえ、手続ごとにBPR案の内容を検討し、手続所管に提案する。BPRは、ECRSフレームワーク（排除、結合、再配置、単純化）などを活用した上で、手続自体の廃止及び他の手続との統合の可能性を優先的に検討し、廃止、統合ができない手続については、業務フローの再構築や簡素化を検討することとする。加えて、手続をデジタル化する際に適切なツールについても、導入のコスト、労力、効果等を総合的に複数検討のうえ、手続所管と協議のうえで適切なツールを提案すること。

なお、BPR案には以下の内容を盛り込むこととする。また、複数の手続を統合することが妥当な場合は、BPR案は統合後の手続フロー等の案を作成すること。

業務フローの再構築案
　手続の利便性の向上や事務処理の効率化を実現するため、業務フローの再構築案を作成する。その際、現行業務と最適業務のFit&Gapの実施及び対応策の検討を行い、「最終的に理想とするToBeフロー」及び「優先度が高く今年度中に取り組むCanBeフロー」に分けて改善業務フロー案を作成すること。なお、対象手続に加えて、前後の手続との関連が分かるよう再構築案を作成すること。また、Fit&Gapの結果やToBe案に至った過程についても整理すること。

デジタル化ツールの検証・提案
　手続の利便性の向上や事務処理の効率化に資するデジタル化ツールについて、その導入の効果、労力、コストの観点からの評価を明確にした上で「最終的に理想とするToBeフロー」及び「優先度が高く今年度中に取り組むCanBeフロー」に分けて提示すること。なお、ToBeやCanBeにあたっての新規ツールのPoC（Proof of Concept：概念実証）の環境について、区で利用可能な既存ツール以外は受託者にて準備のうえ、区で実装可能かの検証を行うこと。また、PoC検証の結果を踏まえて、方向性の提案を令和8年10月までに作成すること。

その他
　上記の項目に加え、BPRの提案に必要と考えられる事項がある場合は、それを含むものとする。

BPR案に関する相談・修正

作成したBPR案をもとに所管課にてBPRに向けた実装方法や実装時期を検討する支援を行うこと。検討の際にToBeフロー及びCanBeフローに質問等があった場合は、手続所管が受託者に対し相談を行い、必要に応じてBPR案の修正を行う。

業務効率化ツール構築支援

優先度が高く今年度中に取り組むCanBeフローに関して、区で利用可能なツール（PowerAutomate等）上での業務効率化ツールの構築支援を以下のとおり行うこと。なお、作成したCanBeフローにて、今年度バックエンドの効率化ツールの作成をしないこととなった手続については、本項は不要とする。

効率化ツールの設計

各ツールの設定に際しては、対象手続の担当課と設定内容等について調整を行い、担当課の承認を得ること。

ツールの作成・検証支援

上記①の内容を踏まえ、ツールの作成、設計通りに実装されているか検証の支援を行うこと。

実装支援・修正

受託者はツールの実装にあたり、受託者が作成したツールを区の環境で利用できるように支援すること。なお、担当課から修正の依頼があった場合、修正のうえ、担当課から承認を得ること。

受託者が作成したツールの構築段階から本番環境で構築するまでの間、担当課から設定等に関する問い合わせがあった場合、5営業日以内に対応すること。

本番稼働後の運用に関して、所管部署が継続的に運用ができるよう、運用手順等の指導やマニュアルの作成等を行うこと。

業務効率化の効果測定支援

現行業務の分析結果をもとに、ToBe案及びCanBe案について、業務効率化に係る効果測定の指標設計の支援を行うこと。なお、当事業において実装したCanBe案については、現状の指標と、実装したCanBe案の構築前後の指標を測定することで、実施効果を定量的に測定すること。また、必要に応じて、その結果を踏まえた更なる修正やToBe案の提案も行うこと。

プロジェクト管理

コミュニケーション管理

受託者は本業務の円滑な遂行のため、区と協議のうえ適切なコミュニケーション体制を構築すること。委託者と定例会議として月に1回実施し、進捗状況、課題等を報告すること。その他、必要な会議を設定し、会議については議事録を作成のうえ、原則5営業日以内に提出すること。

進捗管理

プロジェクト計画書をもとに本事業全体のスケジュール及び各手続の進捗について、WBSを作成・管理し、週に1回は進捗を共有すること。また進捗については定例報告会にて進捗の報告を行い、遅れや懸念事項が発生する際には適宜会議を行い、対策について協議を行うこと。

課題管理

定例会議やヒアリングを通じて発生した課題については、内容や影響範囲、対応策、対応時期等を一元的に管理し、週に1回は進捗を共有すること。

品質管理

作成するドキュメント及びサービスについては受託者内で校正・検証・確認のうえ、適宜委託者・所管課のレビューを行い、品質を担保すること。

変更管理

実施内容やスケジュール、成果物等その他重要事項について変更が生じた場合は、その内容と理由を管理し、委託者と協議を行うこと。

- 事業実施体制

本業務に従事する者の中から区との情報共有、進捗・課題管理等、プロジェクト管理に記載の項目を管理するプロジェクトリーダー１名を選任すること。受託者において適切に役割分担を行い、繁忙期への対応等に支障のない体制をとること。なお、連絡はメール等の電子ツールに加えて、所管部署からの連絡に対応できるよう電話等の手段も活用すること。

- 成果物

受託者は本業務が完了した際に次に定める成果物を提出すること。なお、成果物の作成にあたっては内容や体裁について事前に調整すること。納品物はすべて電子データで提供するものとし、区の環境で利用可能なMicrosoft 365に対応するものとする。

- プロジェクト管理で作成したドキュメント

- 申請フォームの構築に伴うドキュメント

- BPR実施に伴うドキュメント

- サービス継続運用のためのドキュメント

- 実施報告書

- 業務の適正な実施に関する事項

（１）本仕様書の各事項を責任者その他受託業務に従事する者に遵守させること。

（２）「情報セキュリティ要件に関する事項」を遵守すること。

（３）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守すること。

（４）本業務において、成果物、その他受託者が作成し、区に提出した資料や電子データ

等の著作権は、区に帰属する。ただし、受託者が従前より権利を有する著作物及びノ

ウハウを除く。受託者は、区に著作権が帰属する資料等に関し、いかなる場合につい

ても著作者人格権を一切行使しないものとする。

（５）受託者は、本仕様書の解釈に疑義を生じた事項及び本仕様書に明記していない事項については、区との協議により解決を図ること。

（６）受託者は、本事業の実施にあたり、「業務改革に伴うオンライン手続の利用率向上

支援委託プロポーザル」で提案した内容を遂行するものとする。

（７）本仕様書に記載した固有名詞等は、一般に、それぞれの会社又は団体の登録商標、商標又は商品名である。

- 支払方法

履行検査確認後、一括して支払う。

- 担当者名及び連絡先

墨田区企画経営室ＩＣＴ推進担当　三田・石村・阿部

℡　０３－５６０８－６２２４（直通）

別紙1_対象手続き

| 所管部署 | 対象事業名 | 手続概要 | 年間件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子ども施設課 | 認可保育施設の利用申込み及び在園事務 | - 認可保育施設の利用に係る定期及び随時申込み手続き - 認可保育施設在園児童に係る保育の必要性の認定変更、退園等に関する手続き | 11,133件 |
| 学務課 | 就学事務・就学援助 | - 新小中学校１年生が学校選択制度で学校を希望するための申請 - 新中学校１年生が区立中学校以外に入学する際に行う手続き - 経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費等の学校教育でかかる費用の一部を墨田区が援助する制度に係る申請 | 8,000件 |
| 土木管理課 | 占用許可等の占用にかかる申請（道路・公園） | - 区が管理する道路又は公園について、道路管理者又は公園管理者以外の第三者が、各種法令に基づき、物件又は施設を 設置する申請に係る許可手続 | 2,500件 |