建築・土木技術職場における窓口及び執務環境整備等計画業務委託

に係るプロポーザル実施要領

１　目的

近年、デジタル技術の進展により、職員の働き方や行政サービスの提供の在り方が変化するほか、建築土木系職種においては採用倍率の低下が顕著に見られており、今後も持続的に質の高い行政サービスを提供していくためには、職員一人ひとりが働きやすく、能力を最大限に発揮できる職場環境の整備が不可欠である。

本委託では、今後庁舎全体におけるオフィスの在り方を整理することを念頭に、来庁者の利便性及び働き方改革を踏まえた執務環境に加え、来庁者・職員双方の満足度向上に向けた合理的かつ効率的な執務空間の整備を目指すとともに、職員が働きやすい魅力あふれる環境整備を行うものである。

そのため、①効率的かつ機能的で「来庁者にとってわかりやすく区民サービスの向上」及び「職員が働きやすいオフィス空間」に関する提案、②窓口業務を継続しながら円滑かつ効率的にレイアウト変更を実施する提案、③オフィス整備後における効果検証に関する提案を求める。

また、安定的かつ適正な業務履行を確保するためには、高度な技術及び専門的な知識のほか、十分な体制の確保が必要であることから、業務遂行能力も有する事業者からの提案を広く募集し、総合的な審査により最適な事業者を選定するためのプロポーザルの実施について、必要な事項を定めるものである。

２　業務概要

- 件名

建築・土木技術職場における窓口及び執務環境整備等計画業務委託

- 概要

別紙「仕様書」のとおり

⑶　委託期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

⑷　留意事項

本業務は令和９年９月までに庁舎９階及び１０階の執務環境を整備することを前提としたものである。なお、本契約は令和８年度の単年度契約であり、令和９年以降の契約を保証するものではない。

３　提案限度価格

９，６１９，０００円（税込み）

４　応募資格

プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

⑴　対象業務（「物品」営業種目：１９０「その他の業務委託等」）における本区での競争入札参加資格を有していること。

⑵　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。

⑶　墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契第３８７号）による指名停止を受けていないこと。

⑷　墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１３５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。

⑸　令和２年度以降に、東京都特別区又は令和７年1月1日時点での人口が本区（２８７，３０２人）以上の地方公共団体において、レイアウト変更等に係る執務環境整備業務を受託し、契約実績があること。

⑹　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。

⑺　本区と円滑な連絡調整を行うことができる地域に本社、支社又は営業所を有していること。

５　スケジュール（予定）

|  | 項 目 | 日 程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公募開始・実施要領等配布 | 令和８年２月 ９日（月） |
| ２ | 質問書の提出期限 | 令和８年２月１９日（木）午後５時【必着】 |
| ３ | 質問に対する回答 | 令和８年２月２６日（木）（予定） |
| ４ | 企画提案書等の提出期限 | 令和８年３月 ５日（木）午後５時【必着】 |
| ５ | 第一次審査（書類審査）結果の通知 | 令和８年３月１９日（木）（予定） |
| ６ | 第二次審査（プレゼンテーション審査）の実施 | 令和８年３月２６日（木）（予定） |
| ７ | 審査結果の通知 | 令和８年４月上旬（予定） |
| ８ | 契約締結 | 令和８年５月上旬（予定） |

６　実施要領及び必要書類の掲載

- 配布日

令和８年２月９日（月）から令和８年３月５日（木）まで

- 配布方法

墨田区ホームページからのダウンロードによる。

URL　https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/keiyaku_nyuusatu/proposal/index.html

７　質問受付及び回答

本件に関する質問を次のとおり受け付ける。

- 受付期限　令和８年２月１９日（木）午後５時【必着】

- 受付方法　別紙「質問票」（様式１）により電子メールで提出すること。

メールアドレス： KENCHIKUSIDO@city.sumida.lg.jp

※　受付期間を過ぎた質問並びに電話、ＦＡＸ及び訪問による質問は受け付けない。

⑶　回答方法　令和８年２月２６日（木）（予定）に、質問者名を伏せた上で、区ホームページ上で回答する。

※　競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれのある質問に対しては回答しない。

８　企画提案書等の提出

- 提出期限　令和８年３月５日（木）午後５時【必着】

- 提出先　　〒１３０－８６４０　墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号

墨田区都市計画部建築指導課（墨田区役所９階）

電話：０３－５６０８－６２６４

⑶　提出方法　持参又は郵送によること。

※　持参の場合は平日午前８時３０分から午後５時までに提出すること。

※　郵送に関する事故については、区は一切責任を負わないものとする。

⑷　提出書類

|  | 提出書類 | 提出部数 |
| --- | --- | --- |
| １ | 参加表明書（様式２） | １部 |
| ２ | 会社概要（任意様式） | 正本 １部 副本 ９部 |
| ３ | 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書（様式３） | １部 |
| ４ | 「４ 応募資格」の⑸の実績を証明する書類（業務内容が確認できる契約書の写し及び履行したことを確認できる検査合格証等の写し） | 正本 １部 副本 ９部 |
| ５ | 「４ 応募資格」の⑹及び⑺の実績を証明する書類（任意様式） ※「４ 応募資格」の⑹には、更生手続開始の申立て等をしていない旨や申込者（代表者名）等を記載してください。 | １部 |
| ６ | 経費見積書及び見積内訳書（任意様式）※ 消費税相当額を含む。 | 正本 １部 副本 １４部 |
| ７ | 企画提案書（任意様式） A３用紙横使いとし、表紙及び目次を除き片面印刷で５枚以内、１０．５ポイント以上の文字とし、ファイルに綴じること。 |  |

※　副本は、会社名及び会社を特定する事項を全てマスキング処理すること。

※　上記提出書類については、PDFデータでも提出をすること。(マスキング処理のもの含む）

９　企画提案書の記載項目

企画提案書は、専門知識を有しない者であっても容易に理解することができる内容とし、別紙「仕様書」の業務内容を踏まえた上で、次の⑴～⑺の内容を記載すること。

- 業務の取組方針

- 業務実施体制

- 窓口・オフィス環境の考え方

- 什器等整備計画の策定

- 整備実施計画の策定

- 効果検証の方法

- その他の独自提案

１０　選定方法

本区職員による書類審査及びプレゼンテーション審査（以下「プレゼン審査」という。）により選定する。

⑴　書類審査

応募資格等について書類による審査を行う。

⑵　プレゼン審査

書類審査を通過した事業者に対し、プレゼン審査を行う。

ア　審査方法

企画提案書に関するプレゼンテーション及び本区職員によるヒアリングにより行う。

イ　実施日

令和８年３月２６日（木）（予定）

ウ　実施時間等

実施時間、場所及び必要な持ち物等の詳細は、別途連絡する。

エ　その他

プレゼンテーションは、発表１５分、質疑応答１５分の合計３０分とし、当日の出席者は５名以内とする。また、発表者及び出席者は、本業務の定例会に毎回参加すること。

１１　審査項目及び審査基準　　　　　　　　　　　　　　　　　合計１４０点　★は重点項目

| 評価項目 |  | 評価の視点 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企画提案書に関する審査 | 業務の取組方針 | ・本業務の目的に合致しており、かつ具体的な取組方針となっているか。 ・本業務に対する意欲や熱意が感じられるか。 | １０ |
|  | 業務実施体制 | ①業務実施スケジュール ・履行期間が業務に対して短期間であることを理解した上で、具体的かつ現実的で、業務を確実に履行することができるスケジュールが提案されているか。 ②実施体制 ・短期間で、円滑かつ確実に業務を遂行することができる人員配置及び体制が提案されているか。 ・本業務に係る配置予定者の役割分担や、指示命令系統が明確に提案されているか。 ・窓口及び執務環境整備業務の実績を有する担当者が配置されているか。 ③プロジェクト管理 ・本業務のプロジェクト管理に対する方針及び具体的な手法が提案されているか。 | ２５ |
|  | 窓口及びオフィス環境の考え方★ | ・建築土木技術職場における窓口の特性を十分踏まえ、かつ将来を見据えたレイアウトの考え方が提案されているか。 ・利用者にとってわかりやすい窓口に関する考え方が提案されているか。 ・来庁者と職員の動線計画について機能的な考え方が提案されているか。 ・執務環境において、職員の快適性、満足度を向上させる考え方が提案されているか。 ・効率的かつ機能的、将来のオフィス環境の変化に対応可能な執務空間の考え方が提案されているか。 ・提案内容は今後の庁舎全体におけるオフィスの在り方へつながる提案となっているか。 | ５０ |
|  | 什器等整備計画の策定 | ・オフィス整備及びレイアウト変更に向けた現状調査及びその活用方法が具体的に示されているか。 ・経済性、利便性及び将来性に配慮した整備計画となっているか。 | ５ |
|  | 整備実施計画の策定 | ・円滑かつ効率的に手戻りなく進められるような具体的な手法が提案されているか。 ・窓口業務を継続しながらレイアウト変更を確実に実施できる計画となっているか。 | １０ |
|  | 効果検証の方法 | ・効果指標の具体性・妥当性が整理されており、オフィス改善の目的と整合しているか。 ・検証手法が具体的に示されており、実現可能な手法になっているか。 | １０ |
|  | その他の独自提案 | ・独自性、優位性があり区にとって有益な提案がされており、実現が期待できるか。 ・区の課題やニーズに配慮した提案になっているか。 | １０ |
| 見積書に関する審査 |  | ・本業務に係る経費見積りは、経費内訳や積算根拠が明確であるか。 ・十分な費用対効果が得られるか。 | １０ |
| 事業者に関する審査 | 業務遂行力 | ・会社概要及び業務の実施体制から勘案して、業務を確実に遂行できるか。 | ５ |
|  | 業務実績 | ・本業務を効果的に履行することができる業務実績を有しているか。 | ５ |

１２　事業者の選定

審査結果については、別途通知する。

１３　契約手続

⑴　契約の締結

選定された事業者は、本業務の受託候補者として、企画提案書に基づき、本区と詳細な内容について協議を行った上で、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）の規定に基づき、予算の範囲内において契約を締結する。

⑵　次順位者の繰上げ

受託候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、総合点の合計が次順位以下となった提案者のうち、点数が上位であった者から順に契約締結の交渉を行うこととする。

１４　その他

⑴　提出書類等の作成及びプロポーザルの参加に関する費用の全ては、提案者の負担とする。

⑵　提出期限を過ぎてからの書類の差替え及び修正は認めない。

⑶　本区が必要と認めたときには、追加資料の提出を求めることがある。

⑷　提出された書類は、返却しない。

⑸　本件に係る情報公開請求があったときは、墨田区情報公開条例（平成１３年３月２９日墨田区条例第３号）に基づき、非公開情報を除き提出書類を開示する。

⑹　本件は、「墨田区プロポーザル方式実施要綱」に基づき実施するもので、締結した契約は履行状況に応じて５年を上限として更新することができる。ただし、各年度における予算成立が前提となる。

⑺　提案者が次の事項に該当したときは、失格とする。

ア　実施要領に定める手続を遵守しないとき。

イ　応募書類に虚偽の記載をしたとき。

ウ　審査の公平性に影響を与える行為をしたとき。

⑻　審査結果に係る異議申立ては、一切受け付けない。

１５　問合せ・提出先

墨田区都市計画部建築指導課

〒１３０－８６４０　東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号（墨田区役所９階）

電話：０３－５６０８－６２６４（直通）　ＦＡＸ：０３－５６０８－６４０９

メールアドレス：KENCHIKUSIDO@city.sumida.lg.jp